盐城工业职业技术学院纺织服装学院产教融合实训中心装饰工程

招标公告

根据盐城工业职业技术学院下达的招标采购计划，江苏大洲工程项目管理有限公司受盐城工业职业技术学院的委托，决定就其所需的纺织服装学院产教融合实训中心装饰工程进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：盐城工业职业技术学院纺织服装学院产教融合实训中心装饰工程

标书编号：2018-002D

二、项目概况

1、项目建设地点：盐城工业职业技术学院内（盐城市解放南路285号）。

2、工期要求：自中标通知书发出之日起30日历天内全部竣工交付。

3、质量要求：国家合格标准。

4、资金来源及落实情况：国有资金且已落实。

5、工程规模：总建筑装修面积约1750㎡，项目总造价约98万元。

6、招标范围及标段划分：本次招标共划分为1个标段：盐城工业职业技术学院纺织服装学院产教融合实训中心装饰工程的施工，项目总造价约98万元；

具体内容详见施工图纸和工程量清单,招标人保留对招标范围内工程量适当调整的权利。

三、投标人资格要求

1、投标人资质等级和范围：具有行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上施工资质的独立法人，并具有安全生产许可证。

2、信誉要求

2.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

2.2企业近1年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的。

2.3招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文第五部分10.2.1以及10.2.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

2.4投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格审查不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

3、本招标项目不接受联合体投标。

4、投标项目负责人资质类别和等级：项目负责人具有装饰装修工程专业二级及以上建造师资格，同时应具有安全生产考核合格证（B类）。

5、项目负责人及授权委托人必须确保从投标截止日当月向前连续6个月均在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2017年7月11日，则投标单位需保证以上人员2017年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。

6、本项目招标人不接受投标人的企业法定代表人担任项目负责人。

7、本项目招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

8、项目负责人从本项目投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

8.1 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（3）项目负责人担任其他公司法定代表人。

8.2 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该工程与本次招标的项目属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

8.3项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

9、投标人不得存在下列情形之一：

9.1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

9.2.为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的。

9.3.与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的。

9.4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的。

9.5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

9.6.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

9.7.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的。

9.8.投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。

10、不符合法律、法规规定的其他条件。

四、资格审查办法：资格后审。

五、评标定标办法

本项目评标办法采用合理低价法，由评标委员会按资格审查、符合性评审、报价评审三方面对投标文件进行评审。前一项评审不通过不参与下一项评审。

评标委员会按其报价得分由高到低推荐1-3名有排序的中标候选人；投标人的得分相等时，投标人报价低的优先；投标报价相同时，由评标委员会通过抽签的方式确定中标候选人的排序。

六、招标文件提供信息

招标公告发布媒体：“盐城市政府采购网”和“盐城工业职业技术学院招标采购网”

本招标公告发布后凡具备上述资格要求，并自愿参加本项目投标的申请人于2018年7月11日至2018年7月16日18：00时前，携带《供应商参与投标确认函》原件、报名人身份证原件及加盖公章的复印件至江苏大洲工程项目管理有限公司909室（江苏省盐城市青年中路钱江财富广场B座9楼）招标代理部报名并购买招标文件后方可参加投标。逾期报名或未购买招标文件参加投标的，招标人将予以拒绝。招标文件工本费500元。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”和“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布的信息更正公告。

七、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2018年7月20日14:30时

投标文件接收截止时间：2018年7月20日15:00时

投标文件接收地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）图书馆三楼第二会议室

八、开标有关信息

开标时间：2018年7月20日15:00时

开标地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）图书馆三楼第二会议室

九、本次招标联系事项

（一）项目联系人：秦晓，联系电话：13851188196；

招标联系人：何老师，联系电话：0515-88588707；

地址：盐城工业职业技术学院图文信息中心六楼604室；

- 招标代理机构联系人：凌叶   杨东斌；

- 联系电话：0515-68033069，15950213970，15366518998；

（三）招标代理机构联系地址：盐城市青年路51号钱江财富广场东区B座9楼。

十、投标文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：3份。

十一、本次招标投标保证金

本次投标收取保证金。本次投标保证金金额为人民币壹万伍仟元整，投标保证金必须在投标文件接收截止时间前与投标文件一起送达投标文件接收地点（不要密封在投标文件中）。

投标保证金必须采用有效银行本票或银行汇票，不接受电汇、转账、现金、现金交款单、支票或其他形式的保证金。各投标人须在投标文件接收截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上汇出（不入账），以投标人汇出资金的银行日期为准，且保证金汇出单位必须与投标人名称一致，收款人名称：盐城工业职业技术学院，开户行：盐城市工行盐渎支行，账号：1109660309000007449。投标文件接收截止时间前，各投标人将有效银行本票或银行汇票原件、基本帐户的银行开户许可证复印件（加盖单位公章）带至开标现场交工作人员核验，未按上述要求交纳投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

盐城工业职业技术学院

江苏大洲工程项目管理有限公司

2018年7月11日

投标人参与投标确认函

盐城工业职业技术学院

江苏大洲工程项目管理有限公司：

本单位将参与＿＿＿＿＿编号＿＿＿＿＿项目的投标，已在网站上下载标书，特发函确认。

单位名称：

项目负责人：

联系电话：

法人授权代表（投标代表）：

联系电话：                  传真：

邮箱：

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　　月　　　日

招标人联系人：何老师

联系电话：0515-88588707

招标代理机构联系人：凌叶  杨东斌

联系电话：0515-68033069，15950213970，15366518998

盐城工业职业技术学院纺织服装学院产教融合实训中心装饰工程

招 标 文 件

项目编号：2018-002D

盐城工业职业技术学院

江苏大洲工程项目管理有限公司

2018年7月11日

第一部分  投标须知

前 附 表

| 序号 | 招 标 概 况 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：盐城工业职业技术学院纺织服装学院产教融合实训中心装饰工程 招标人名称：盐城工业职业技术学院 招标内容：盐城工业职业技术学院纺织服装学院产教融合实训中心装饰工程的施工，项目总造价约98万元；具体内容详见施工图纸和工程量清单,招标人保留对招标范围内工程量适当调整的权利。 质量标准：国家合格标准 工期要求：自中标通知书发出之日起30日历天内全部竣工交付。 |
| 2 | 本次投标收取保证金。本次投标保证金金额为人民币壹万伍仟元整，投标保证金必须在投标文件接收截止时间前与投标文件一起送达投标文件接收地点（不要密封在投标文件中）。 投标保证金必须采用有效银行本票或银行汇票，不接受电汇、转账、现金、现金交款单、支票或其他形式的保证金。各投标人须在投标文件接收截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上汇出（不入账），以投标人汇出资金的银行日期为准，且保证金汇出单位必须与投标人名称一致，收款人名称：盐城工业职业技术学院，开户行：盐城市工行盐渎支行，账号：1109660309000007449。投标文件接收截止时间前，各投标人将有效银行本票或银行汇票原件、基本帐户的银行开户许可证复印件（加盖单位公章）带至开标现场交工作人员核验，未按上述要求交纳投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。 |
| 3 | 递交疑问时间：投标文件接收截止时间3日前； 递交方式：发送电子邮件，递交地址（邮箱）：1019665408@qq.com。 投标人须及时登录“盐城市政府采购网”和“盐城工业职业技术学院招标采购网”，查询招标答疑、补充通知、中标结果等相关内容，以上内容均在网上发布，不再另行通知。 |
| 4 | 投标文件递交截止时间：2018年7月20日15:00时； 地点: 盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）图书馆三楼第二会议室。 |
| 5 | 开标时间：2018年7月20日15:00时； 地点: 盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）图书馆三楼第二会议室。 |

项目联系人：秦晓，联系电话：13851188196；

招标联系人：何老师，联系电话：0515-88588707；

招标代理机构联系人：凌叶  杨东斌；

联系电话：0515-68033069，15950213970，15366518998；

第二部分  总则

1、综合说明

1.1招标规模：盐城工业职业技术学院纺织服装学院产教融合实训中心装饰工程，总建筑装修面积约1750㎡，项目预算价约98万元。

1.2招标范围：

盐城工业职业技术学院纺织服装学院产教融合实训中心装饰工程的施工，预算价约98万元；具体内容详见施工图纸和工程量清单,招标人保留对招标范围内工程量适当调整的权利。

1.3项目地点：盐城工业职业技术学院内（盐城市解放南路285号）。

1.4承包方式：包工包料。

1.5资金来源及比例：国有资金100%。

2、招标方式

2.1 本项目招标方式：公开招标。

2.2 招标文件的组成：本项目招标文件由投标须知、总则、技术参数、投标文件编制方法及要求、开标、评标、定标、合同主要条款、评标定标办法、附件等八部分等内容组成。

3、投标人资格要求

3.1投标人资质等级和范围：具有行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上施工资质的独立法人，并具有安全生产许可证。

3.2信誉要求

3.2.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

3.2.2企业近1年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的。

3.2.3招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文第五部分10.2.1以及10.2.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

3.2.4投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格审查不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

3.3本招标项目不接受联合体投标。

4、 投标项目负责人资质类别和等级：项目负责人具有装饰装修工程专业二级及以上建造师资格，同时应具有安全生产考核合格证（B类）。

5、项目负责人及授权委托人必须确保从投标截止日当月向前连续6个月均在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2017年7月11日，则投标单位需保证以上人员2017年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。

6、本项目招标人不接受投标人的企业法定代表人担任项目负责人。

7、本项目招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

8、项目负责人从本项目投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

8.1 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（3）项目负责人担任其他公司法定代表人。

8.2 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该工程与本次招标的项目属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

8.3项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

9、投标人不得存在下列情形之一：

9.1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

9.2.为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的。

9.3.与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的。

9.4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的。

9.5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

9.6.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

9.7.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的。

9.8.投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。

10、不符合法律、法规规定的其他条件。

# 4、资格审查方式

4.1本招标项目资格审查方式：采用资格后审办法。

5、投标有效期

本招标项目投标有效期为 90 日。

# 6、投标保证金

6.1本次投标收取保证金。具体详见招标须知前附表。

6.2　除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，没收其投标保证金，已中标的，取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

6.2.1投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件的；

6.2.2中标后无正当理由放弃中标项目的；

6.2.3中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

6.2.4中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

6.2.5投标有效期间，投标人在中国行政区域有不良行为记录且在公示期内，经查属实的；

6.2.6投标人的项目负责人被反映或投诉有在建工程，并经查属实的。

6.2.7 投标人存在串通投标行为的。

6.3投标人（中标人）存在前款所述情形的，除按有关法律法规规定处罚外，还将作为其不良行为记录在盐城市公共资源交易网上予以公示。

6.4除不可抗力情况外，参与招标投标活动的各方主体出现下列情形之一的，按《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标串通投标和弄虚作假行为认定处理办法》苏建规字〔2014〕2号文件处理。

6.4.1招标人或者其委托的招标代理机构在招标过程中有下列情形之一的，属于与投标人串通投标：

（一）招标人或者招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人；

(二)招标人或者招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(三)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(四)招标人或者招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；

(五)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为：

1、直接或者间接向投标人泄露已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；

2、直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

3、与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者招标人额外补偿的；

4、故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件；

5、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.4.2投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(一)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(二)投标人之间约定中标人；

(三)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(五)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动：

1、根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的；

2、根据相互约定撤回投标的；

3、按照相互约定不实质性响应招标文件的；

4、按照相互约定制定投标方案的；

5、相互约定给予未中标的投标人费用补偿的。

6、法律、法规、规章规定的其他行为。

6.4.3投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制：

1、不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

2、不同投标人的投标文件的编制者为同一人；

3、不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印、复印的；

4、不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户汇出，或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的。

6.4.4投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：

（一）以他人名义投标的。具体情形包括：

1、通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；

2、由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3、项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

4、投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

5、法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。

（二）以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：

1、使用伪造、变造的许可证件；

2、提供虚假的财务状况或者业绩；

3、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4、提供虚假的信用状况；

5、投标文件中有与事实不符的承诺材料；

6、隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

7、法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。

第三部分  技术参数

1、计税方式

本项目采用增值税一般计税方法。

2、合同定价方式

2.1固定单价合同。本项目建设工程合同采用“固定单价合同”，量的风险由招标人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险、国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，在约定的风险范围内综合单价不予调整。

2.2固定总价合同：本项目建设工程合同采用“固定总价合同”，投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。投标人在投标前应复核并确认招标人提供的工程量清单及相关资料的准确性，如招标人在工程量清单中出现漏项或少算，投标人应在答疑时提出，否则由此引起的价格变化由中标人承担。

本项目采取的合同定价方式是2.1方式固定单价合同。

3、投标报价的计价方法

工程量清单计价。本项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程量计算规范》（GB50856-2013）……（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）……（以下简称《计价定额》）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（以下简称《费用定额》），由招标人（发包人）提供工程数量，投标人（承包人）自主报价，工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成的计价方式。

4、预算审核价

4.1本项目预算价为： 987073.33 元 。最终预算审核价为 987073.33元。本项目按照施工图纸、招标文件（含工程量清单）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程量计算规范》（GB50856-2013）……（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）……（以下简称《计价定额》）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（以下简称《费用定额》）、 2018年第6期《盐城工程造价》、相关计价文件的规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价，经审计部门核定后的价格（其中：招标人预算价中的暂列金额60000元,均不含规费、税金，专业工程暂估价107000元，均不含规费、税金）。

4.2 招标人将拒绝高于最终预算审核价的投标报价。

4.3单位工程费用计费程序如下：

4.3.1、分部分项工程量清单费用    人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润；

其  中：

人工费               人工消耗量×人工单价

材料费               材料消耗量×除税材料单价

施工机具使用费       机械消耗量×除税机械单价

管理费               按《费用定额》计取

利  润               按《费用定额》计取

2、措施项目费用            单价措施费+总价措施费

单价措施费            除税综合单价×清单工程量

总价措施费           （分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）×费率或以项计费

3、其他项目费用            详见工程量清单

4、规   费               （分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用-除税工程设备费）×费率

其中：

1）工程排污费            （暂按0.1%计取，工程竣工结算时按市环保部门实际收取的工程排污费发票或收费凭证按实调整）。

2）社会保险费            （ 执行《费用定额》规定的费率 ）。

3）住房公积金            （ 执行《费用定额》规定的费率）。

5、税      金            【分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费用+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01】× 10%

6、工程造价         分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费用+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01+税金

说明：

一、分部分项工程费用部分

1、工程类别：按《费用定额》中的“工程类别划分”执行。

2、工程量按《建设工程工程量清单计价规范》、《工程量计算规范》、《费用定额》、《计价定额》及施工图纸等计算。

3、人工工资单价参照苏建函价[_2018_]_156_号文件执行。

4、材料单价执行 2018 年第 6 期《盐城工程造价》市场指导除税价或市场信息除税价和招标人提供的《专业工程暂估价及结算价表》中的暂定价格，无市场指导除税价或市场信息除税价和暂定价格的参照材料目前市场除税价格。

5、机械单价中燃料费按 2018 年第 6 期《盐城工程造价》市场指导除税价或市场信息除税价。

6、企业管理费按《费用定额》中的“工程费用取费标准及有关规定”计取。

7、利润率：按《费用定额》中的“工程费用取费标准及有关规定”计取。

8、风险费率：投标人按（人工费+材料费+机械费+管理费+利润-工程设备费）的适当比例和相关规定考虑。

二、措施项目部分：

（一）单价措施项目：(根据工程类别选择使用)

建筑与装饰工程：

- 脚手架工程：按项计取包干使用

- 超高施工增加费：按项计取包干使用

（二）总价措施项目

一）通用的总价措施项目费：

1、安全文明施工措施费：该费用为不可竞争费，在最终预算审核价编制和投标报价中应根据文件规定足额计取。

根据《费用定额》内容的规定，本招标工程的现场安全文明施工措施费标准如下表（表中项目名称及省级标化增加费可选择使用）：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 基本费率（%） | 省级标化增加费（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰工程 | 按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.7 | / |
| 2 | 安装工程 | 工程量清单计价+施工技术措施-工程设备费 | 1.5 | / |

2、夜间施工费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（/工程费率为 / ）计算。

3、非夜间施工照明费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（ / 工程费率为  / ）计算。

4、二次搬运费：执行《计价定额》。

5、冬雨季施工增加费：按分部分项工程费+单价措施费-除税工程设备费（  / 工程费率为  /  ）计算。

6、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费：执行《计价定额》。

7、已完工程及设备保护费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（  / 工程费率为  /  ）计算。

8、临时设施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（装饰工程费率为 0.8% ；安装工程费率为 1.1%）计算。

9、赶工措施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（ / 工程费率为 / ）计算。

10、工程按质论价费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（  /  工程费率为  /  ）计算。

11、特殊条件下施工增加费：执行《计价定额》。

二）专业措施项目

1、建筑与装饰工程

（1）非夜间施工照明

（2）住宅工程分户验收

2、安装工程

（1）非夜间施工照明

（2）住宅工程分户验收

上述各项措施项目费用，招标人在确定最终预算审核价时按计价文件的有关规定予以适当考虑或计取，同时要求各投标人须根据本企业自身实力和工程的实际情况，在投标报价的措施项目费中自行考虑上述所有列出及未列出但实施过程中有可能发生的各项措施项目费用。中标后所有措施项目费结算调整方法详见合同专用条款中的相关约定。

三、其他项目费用：

1、暂列金额、暂估价：按招标人《其他项目清单与计价汇总表》执行。

暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。

对招标文件工程量清单《其他项目清单与计价汇总表》中确定为“暂估价”的设备材料和专业工程，发包方式招标人应根据相关文件要求执行。

2、计日工：由承发包双方在施工合同中约定，招标时暂不考虑此项费用。

计日工是在施工过程中，完成招标人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。

3、总承包服务费（根据项目实际情况填写，可选）：

总承包服务费是总承包单位为配合协调招标人进行的专业工程分包、对招标人自行采购的工程设备、材料等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

4、	其余详见《其他项目清单与计价汇总表》。

四、规 费：

1、	工程排污费：暂按0.1%计取，工程竣工结算时按环保部门实际收取的工程排污费发票或收费凭证按实调整。

2、	社会保险费和住房公积金：《费用定额》中的标准执行。

五、税 金：

本工程按增值税一般方式计税，税率为 10 %。

第四部分  投标文件编制方法及要求

1、投标报价文件的编制依据及要求

# 1.1投标报价文件编制的依据：

1.1.1招标人发出的招标文件、工程量清单及其编制说明、答疑文件、补充通知；

1.1.2招标人提供的图纸、设计文件和设定的最终预算审核价；

1.1.3《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程量计算规范》（GB50856-2013）……（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）……（以下简称《计价定额》）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（以下简称《费用定额》）；

1.1.4省、市现行其他相关配套文件；

1.1.5 与建设项目相关的标准、施工和验收规范等技术资料；

1.1.6 施工现场情况、工程特点及投标人拟采用的施工组织设计和施工技术方案；

1.1.7 投标人的企业定额及投标期间的各类材料市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

# 1.2投标报价文件编制的要求：

1.2.1投标报价的计价成果文件必须采用招标文件提供的格式（详见附件）。

1.2.2投标人必须按招标人提供的工程量清单填报价格。除投标人自行增补的措施项目外，投标人填写的投标报价的计价成果文件（包括《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》、《总价措施项目清单与计价表》、《其他项目清单与计价汇总表》）中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量以及《暂列金额明细表》、《专业工程暂估价及结算价表》中的内容必须与招标人提供的一致。如果投标人认为招标人提供的工程量清单的内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由招标人统一修改更正。

1.2.3招标文件中提供了暂估单价的材料，投标人必须按暂估的单价计入综合单价（材料单价组成中已包括场外运输与采购保管费），并不得改变招标人提供的《专业工程暂估价及结算价表》中的“材料编码”、“材料名称”、“规格、型号等要求”、“单位”和“单价”等栏中的内容，投标人根据招标人提供的单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在《专业工程暂估价及结算价表》中列出暂估价材料的数量、合价和汇总价格，同时对其计算的数量负责。

1.2.4招标文件中提供了《发包人供应材料一览表》的材料，投标人不得改动该表中的“材料编码”、“材料名称”、“规格、型号等要求”、“单位”和“单价”等栏中的内容，并在投标报价时列出发包人供应的材料的数量、合价和汇总价格,同时对其计算的数量负责，中标后，除非工程量变更，否则投标人填报的数量不予调整。

1.2.5如招标人在《计日工表》中列出项目和数量，投标人在投标报价时不得改动其中的“项目名称”、“单位”、“暂定数量”等栏目中的内容，且必须填列费用。

1.2.6总承包服务费是投标人为配合协调招标人进行的工程分包，或招标人自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。对招标人单独发包的专业工程项目（如有，见《总承包服务费计价表》），投标人最高可按该专业工程总价值的3%计取总承包管理费；对于招标人供应的材料或设备（如有，见《总承包服务费计价表》），投标人最高可按该部分价值的1%计取总承包管理费；以上两项计入《其他项目清单与计价汇总表》总承包服务费中，并在投标报价文件中提供《总承包服务费计价表》，明确取费费率，该费费率在中标后不调整（不另计取其它费用），结算时由招标人根据实际发生的总价乘以投标人所报的费率支付给中标人；投标人在投标报价时未计取总承包服务费的，按该项费用优惠处理，竣工结算时不得计取。

1.2.7投标人必须按招标文件预算价计价程序中约定的费率计取现场安全文明施工措施费基本费、省级标化增加费、规费（包括工程排污费、社会保险费、住房公积金）和税金，上述费率不得随意调整或让利。

1.2.8投标人可以根据项目实际情况结合施工组织设计对招标人所列的措施项目进行报价,（具体详见招标人提供的工程量清单）,投标人应按要求分别报价。

1.2.9如投标人承诺质量标准达到合格以上等级的，应在投标报价时足额考虑创优所增加的施工成本，相关费用招标人不再另行支付。

1.2.10投标人在投标报价时未填报综合单价的分部分项工程量清单项目，招标人视为已包括在工程量清单计价的其他单价中，无论何种原因使该清单项目发生工程量的变更，结算时均不作调整。

1.2.11投标人在投标报价时，不得进行投标总价或合价的优惠（或降价、让利）或隐性提价，投标人的工程量清单计价成果文件中汇总的投标总价应与各单位工程的总价之和一致；各单位工程的总价应与其相应的分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计和规费、税金的合计金额一致；综合单价与工程量的乘积应与合价一致；合价（金额）之和应与单项费用汇总价格一致；上述情况中如有不一致，且偏差绝对值累计超过投标报价的万分之一时，招标人将认为投标人违背了工程量清单计价和诚信的原则，后果由投标人自负。

1.2.12投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数，除合同约定可以调整的因素外，在合同实施期间材料价格不因市场变化或其他任何因素变化而变动，投标人在投标报价时应充分考虑本项目项目合同的风险。

1.2.13除计价规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位，投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文，投标报价统一采用人民币作为计量单位。

2、投标文件的编制方法及要求

2.1本次招标的投标文件分为 一号1个标书。

一号标书均提供一本正本、三本副本。

2.2 一号标书应包括的内容：

2.2.1 封面（样式见附件）。

2.2.2 投标承诺书，法定代表人投标的须提供法定代表人身份证明书（如委托代理人投标的须提供授权委托书），诚信承诺书（格式见附件）。

2.2.3工程量清单计价成果文件（格式见附件）。

2.2.4投标人施工资质证书（副本）复印件加盖公章，安全生产合格证(副本)和营业执照（副本）的原件及复印件；

2.2.5项目负责人的建造师注册证书和安全生产考核合格证书的原件及复印件。

2.2.6项目负责人简历（如有）；

2.2.7投标人原件清单。

2.2.8 评标办法规定审查以及投标人认为应该提供的其他资料。

注：以上材料装订成册,证书原件无需装订直接放入封袋中。

如投标人投标文件中正副本不全，将不作为中标候选人。

评审过程中对投标人所提供的资料要求以评标办法及上述一号标书组成规定为准，其他部分如有涉及，一律不作为评审依据。

2.4投标文件编制的其他要求：

2.4.1招标文件提供的表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展。

2.4.2投标文件须用不能擦去的黑字书写或打印，正、副本分别装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

# 3、投标有效期

3.1本招标项目投标有效期见第一部分投标须知。

3.2在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 
    3.3在投标有效期结束前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，但相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。

4、投标文件的密封与标志

4.1投标文件按招标文件和格式、样式要求装订、签署和盖章后应装入一号标书封袋，封袋大小根据需要自行制作，在每个封袋上正确标明工程名称、投标人名称、标书号。

4.2所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章。

5、投标文件的递交

5.1投标人必须在招标文件规定的投标文件递交截止时间前完成投标文件的递交。

5.2投标人递交投标文件的地点：见投标须知前附表。

6、投标文件的修改与撤回

6.1在招标文件规定的投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但必须以书面形式通知招标人。 
    6.2所递交的修改或撤回通知必须按照本招标文件中对投标文件的要求进行编制、装订、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。

6.3修改的内容为投标文件的组成部分。

7、投标费用

投标人应承担其编制和递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

本项目中标人须按计价格[2011]534号文件中的相应服务标准收费的42%金额向招标代理机构支付咨询服务费，不足3000元的均按3000元收取，并一次性付清，此项费用含在投标报价中不得单列，招标人不再另行支付。

本项目设计费共3万元，付款方式为中标单位进场后图纸交接完毕后付至设计费的80%，余款待工程竣工验收合格后一次性付清。设计费由中标单位支付，此项费用含在投标报价中不得单列，招标人不再另行支付。

第五部分  开标 评标 定标

1、评标定标办法和评标规则

本项目评标办法采用合理低价法，评标委员会按评标办法推荐有排序的中标候选人，由招标人依照国家有关法律、法规及定标办法确定中标人，具体评标定标办法及评标规则详见第七部分。

2、开标、评标、定标

2.1开标按投标须知前附表规定的时间、地点举行。

开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，并由投标人代表或招标人委托的公证人员检查投标文件的密封情况，工作人员当众启封有效投标文件及修改文件，宣读投标文件的主要内容。

投标人对开标内容有异议的，应当在开标现场提出，否则视同认可。

2.2评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并根据评标办法约定的数量推荐标明顺序的中标候选人。

2.3招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。

3、评标定标办法

详见第七部分。

4、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标予以否决：

4.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

4.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

4.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件；

4.5 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

4.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审不一致的；

4.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

4.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

4.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

4.10投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

情况除外于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的）绝其投标）

4.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外；

4.12投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

4.13投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

16.154.14投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

4.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

4.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

4.17明显不符合技术规范、技术标准的要求；

4.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

4.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

4.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

0明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限、    4.21不同投标人的投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

4.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

4.23施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标的要求。

4.24投标文件关键内容模糊、无法辨认的

4.25未按招标文件要求提供参考品牌一览表的或私自改变参考品牌一览表格式的或未填写的。

5、投标文件的澄清

5.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面方式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正；澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.3对于评标委员会要求澄清、说明或者补正的内容，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得改变投标文件的实质性内容；书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，并视为投标文件的组成部分。

5.4评标委员会对投标人提交的答复仍有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.5投标截止时间后，投标文件中没有列入的价格和优惠条件或投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6、评标、定标

6.1评标委员会组成

6.1.1评标委员会由招标人组织相关专家和其他人员组成。

6.1.2评标委员会在评标时独立开展工作，负责评审所有投标文件，并根据评标办法推荐中标候选人。

6.1.3评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

6.1.4 在评标过程中，除出现下列情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新组织招标。

招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目的招标人应当在修改资格预审文件或者招标文件后重新招标。

6.1.5招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为中标人。

7、评标结果公示

招标人应当自收到评标报告之日起3日内在招标公告发布媒介上发布评标结果公示表，公示期不得少于3日。

8、中标通知

招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期前确定。中标人确定后招标人应当以书面形式发出中标通知书，同时将中标人名称、中标价和项目负责人在相关媒介上予以公告。自发出中标通知书之日起15日内，招标人应当向招标监管机构提交招标情况的书面报告。按照不同工程项目中标结果公告时间先后，担任本企业最先中标项目的项目负责人。

9、授予合同

9.1招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照国家有关规定和招标文件及中标人的投标文件订立书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限、付款方式、结算办法等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，合同双方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

10、其他

10.1中标结果在网上公示后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的（异议书格式详见附件），应当在中标候选人公示期间提出。除原件外，所有的投标文件均不予退还，请投标人另行存档备份。

10.2招投标相关单位及个人 在招投标活动中存在以下10.2.1以及10.2.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

10.2.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

10.2.2投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取 招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以 中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、 施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已 醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实 或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法 手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

10.3投标须知以及答疑文件、补充通知对本条款作出补充调整的，从其规定。

10.4本条款未尽事宜，按国家和省有关法律、法规规定处理。

第六部分   施工合同

（GF—2013—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

制  定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 盐城工业职业技术学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城工业职业技术学院纺织服装学院产教融合实训中心装饰工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：盐城工业职业技术学院纺织服装学院产教融合实训中心装饰工程。

2.工程地点：盐城工业职业技术学院。

3.工程立项批准文号：      /       。

4.资金来源：自筹 。

5.工程内容：盐城工业职业技术学院纺织服装学院产教融合实训中心装饰工程的施工。

6.工程承包范围：盐城工业职业技术学院纺织服装学院产教融合实训中心装饰工程的施工，具体要求详见工程量清单和设计图纸，招标人保留对上述工程规模进行适当调整的权利。

二、合同工期

计划开工日期：    年   月   日。

计划竣工日期：    年   月   日。

工期总日历天数：30日历天。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：  单价合同   。

五、项目经理

承包人项目经理：                   。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如果有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年      月      日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同共   页，壹式 拾 份，甲方 伍 份，乙方 伍 份。

发包人：  (公章)               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                        账  号：

第二部分 通用合同条款

同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201）内的通用合同条款

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

1．合同文件及解释顺序：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件(含投标承诺书)；④本工程的招标文件及招标答疑；⑤本合同专用条款；⑥本合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件；⑧工程量清单；⑨发包人委托编制的预算书；⑩双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件等。

2．语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，还使用   /  语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： ①《中华人民共和国合同法》；②《中华人民共和国建筑法》；③《中华人民共和国招标投标法》；④《建筑工程质量管理条例》；⑤《中华人民共和国安全生产法》； ⑥国家关于建设工程款结算的有关规定；⑦盐城市相关的法规和政策文件。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：按国家现行设计及施工验收规范及标准的有关规定执行。

发包人提供标准、规范的时间：   发包人不提供，由承包人自行解决。

国内没有相应标准、规范时的约定：  由双方按本行业通用规定执行。

3．图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：       /      。

发包人对图纸的保密要求：    无   。

使用国外图纸的要求及费用承担：    无

二、双方一般权利和义务

4．工程师

4.1监理单位委派的工程师

姓名：              职务：    总监理工程师

发包人委托的职权：  具体负责本工程的质量控制、投资控制、进度控制、施工安全控制和合同管理、信息管理，并协调好相关各方面的关系  。

需要取得发包人批准才能行使用权的职权：       /     。

4.2发包人派驻的工程师

姓名：               职务：

职权：    处理工程建设过程中需要发包人协调解决的事项。

5.项目负责人

姓名：           职务：   项目负责人

职权：    具体负责本项目的施工组织管理和合同履行。

6．发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：提供承包人临时设施用地，满足承包人进场的条件要求，开工前3天完成。

⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电及场内外临时道路等由承包人自行解决，费用包含在合同价中。发包人有义务协助承包人做好上述工作。

⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：   已开通 。

⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：   开工前2天。

⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：  /  。

⑹水准点与座标控制点交验要求：开工前3天内办好水准点与坐标控制点校验工作，并以书面形式现场签字交接。

⑺图纸会审和设计交底时间：开工后3天内完成，并以书面形式交底。

⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：   开工前3天内完成。

⑼双方约定发包人应做的其他工作：  根据施工现场实际发生的情况双方另行协商。

6.2发包人委托承包人办理的工作：   施工过程中由发包人委托承包人时明确。

7．承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无

⑵应提供计划、报表的名称及完成时间：

开工后3天向发包人提供一份总计划和详细的施工计划及每周计划完成工程量的报表一式三份。

⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：该工程施工范围内的由承包人负责，费用由承包人在中标价中包干使用。

⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：  无 。

⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由发包方协助，承包方按规定办理。

⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施工范围内的工程实物交接前由承包人负责并承担费用，工程实物交接后由发包人负责并承担费用。

⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：    施工范围内的由承包人负责处理和保护并承担费用。

⑻施工场地清洁卫生的要求：承包人负责施工场地清洁卫生。

⑼双方约定承包人应做的其他工作： 由承包人负责施工现场的安全和质量等管理工作，承包人责任范围内所发生的费用由承包人承担。

三、施工组织设计和工期

8．进度计划
8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包范围内的施工组织设计和进度计划，在开工后三日内提供。

工程师确认的时间：  收到该施工组织设计和进度计划后三日内确认。

9．工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况：  ①因发包方责任引起的，经发包人签证确认后准予工期顺延；②因发包方材料设备供货原因引起的，经发包人签证确认后准予工期顺延；③设计变更和工程量增加，经发包人签证确认后准予工期顺延；④因不可抗力因素（如：战争、地震、洪水等）工期顺延；⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的，经发包人工程师签证确认后准予工期顺延。

9.2合同工期按承包人投标时的承诺工期执行，承包人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收通过，不得以任何借口停工怠工。如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任。如因发包人原因且符合工程工期顺延的情况，经监理工程师签证确认后顺延。

9．3承包人必须严格按合同工期完成（因不可抗力和发包人原因引起并经发包人书面确认的工期延误除外）合同约定范围的所有工程，以总监和发包人确认的竣工报告为准。若承包人不能够按期完成合同约定范围的所有工程，发包人将追究承包人的违约责任，每延误一天向发包人支付2000元的违约金，直接从本工程的履约保证金或工程款中扣除。

四、质量与验收

10．隐蔽工程和中间验收

10.1双方约定中间验收部位   根据规范要求应该进行中间验收的所有部位。

10.2本工程质量确保达到国家合格标准。合同质量目标按承包人投标时承诺质量目标，如果达不到承诺质量目标，承包人必须无偿整改达到承诺质量目标，另按分部分项工程费的1.0%向发包人支付违约金，直接从本工程的履约保证金或工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

五、安全施工

具体由承包人负责施工现场的安全管理工作。按通用条款20.1、20.2、21.1、21.2、22.1、22.2执行，并且在工程施工期间、质保期及修补任何缺陷的过程中，须遵守国家和地方法规规定的安全规章，同时做好以下几点：（1）保持现场（管理范围内）和工程的井然有序和安全可靠，避免发生人生事故。（2）提供一切照明、防护、围挡、警告信号和看守等设施，并保证其正常使用。（3）提供安全保卫所必须的临时道路、人行道、防护棚及施工围挡等。

六、合同价款与支付

11.1本合同价款采用  （1） 方式确定。

（1）本工程采用固定单价合同，执行中标综合单价时的基本约定：

11.1.1承包人的投标总价应为完成施工图纸的全部内容，中标时的综合单价不予调整（除本专用条款第18条约定外），工程量按实结算。

11.1.2工程实施过程中《其他项目清单》中发包人部分的费用由发包人负责确定，由承包人负责统一的质量管理、施工管理、工程验收等有关手续和提供相适应的配套工作，按有关规定应收取和增加的费用在投标价的《其他项目清单》中承包人部分中报价，若承包人未在投标价中报价，视为承包人将此项目费用让利给发包人，中标后发包人不另支付此项费用。

11.1.3  设计变更引起新的工程量清单项目，按本专用条款第18条约定执行。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：             /            。

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：           /        。

11.2双方约定合同价款的其他调整因素：按本专用条款第18条及合同中其他约定执行。

12．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：    /   。

扣回工程款的时间、比例：      /     。

13．工程量确认

13.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：在已完工程量计量结束后一周内向工程师提交。

14.工程款

14.1工程款支付

1、完成工作量的50%支付实际完成工程造价的30%，全部竣工验收合格并向发包人递交竣工程结算资料后支付至合同价款的70%，因承包人未及时递交已完工程结算资料，而影响工程款支付的，一切后果由承包人自行负责；审计结束后付至经审定工程价款的97%，剩余3%作为质保金，根据本工程的质量保修书中约定的期限及比例退还。

以上付款均不计任何利息和有关费用。

14.2履约担保

本工程履约保证金为中标价的5%。中标人应自中标人结果公示之日起7日内将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票或银行保函形式汇转至招标人指定帐户，招标人将向中标人提供等额的支付担保。如未按规定时间、方式缴纳履约保证金的，招标人有权取消其中标资格。

七、材料设备供应

15.发包人供应材料设备

15.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

⑴材料设备单价与一览表不符：                  /                     。

⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：           /     。

⑶承包人可代为调剂串换的材料：                /                     。

⑷到货地点与一览表不符：                           /                。

⑸供应数量与一览表不符:                         /                   。

⑹到货时间与一览表不符：                        /                   。

15.2发包人供应材料设备的结算方法：          /            。

16．承包人采购材料设备的约定：

16.1承包人采购材料设备的约定：

16.1.1凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，并向发包人提供相关证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，承包人必须拆除、更换，并对工程造成的损失负责。

八、工程变更

工程变更须经发包人、设计单位及监理单位确定后，承包人按书面文件要求实施。

九、竣工验收与结算

17．竣工验收

17.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收合格后一个月内提交竣工图及结算书。

17.2中间交工工程的范围和竣工时间：须隐蔽验收合作后方可进入下道工序施工的部位等，该项工作将在监理工作交底中明确。

18．结算

18.1本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中综合单价除约定外不作调整。招标人对工程变更及工程量计算错误承担风险，中标人对投标价格、建设成本承担风险。

18.2竣工结算价＝中标综合单价×实际工作量＋招标人暂列金额或预留金中经招标人书面签证确认的费用＋经招标人书面同意的设计变更。

对漏项或设计变更产生新的工程量，其综合单价的确定原则：合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人依据市场行情提出建议价，经发包人确认后执行。

竣工结算价最终以招标人委托的有执业资格的工程造价咨询机构审核确认后的工程竣工结算价为准。其中，由中标人代交纳的相关规费等费用，在最终结算时凭缴费发票进入结算总价中。

中标下浮率计算公式如下：

招标人预算价   －     中标价

下浮率＝—————————————————————————×100%

招标人预算价

注：上述公式中的预算价是指发包人委托编制的工程预算价（即工程的标底价）

a、由于设计变更等原因引起的工程量增减或原工程量清单中的工程量误差，其综合单价执行投标时的综合单价（合同约定允许调整除外）。

b、本工程由于设计变更或原工程量清单误差引起工程量增减及由于工程变更或原清单中漏项增加新的清单项时，相关措施费用均不调整。结算时不因工程量的变化（是指由于分部分项工程量清单有误或设计变更引起的与招标时本工程的分部分项工程量清单相比工程量数量的增减）或其他任何原因引起相关措施费用的变化均不调整（措施项目费中合同约定允许调整除外，此项费用按招标文件约定调整，下同），即中标时的措施费用包干使用不作调整。因此发包人要求各投标人投标前必须自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，并将上述所有因素自行考虑到投标报价中，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

18.3工程竣工结算时，如在施工期间遇国家政策性调整的文件应予以执行。

18.4工程变更签证定价的办法：

（一)因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单的项目，其对应的综合单价由承包人提出，综合单价执行相应定额及投标下浮率，材料价格执行施工期间《盐城工程造价》中市场指导价或市场信息价，《盐城工程造价信息》没有挂牌的材料，价格通过市场询价确定（不下浮），经跟踪审计及发包人确认后执行。

（二)在合同履行过程中，实际工程量与招标文件中提供的工程量存在偏差，且该偏差对工程量清单项目的综合单价产生影响的，则按以下原则确定：

1、当工程量清单项目工程量的增减幅度在15%以内的，其综合单价不作调整，执行原有综合单价，对应的措施费不作调整。

2、当工程量清单项目工程量的增减幅度在15%以外，且其影响分部分项工程费超0.1%的，原综合单价经跟踪审计单位复核，符合市场价的，执行原有综合单价，对应的措施费（如有）作相应调整。原综合单价经跟踪审计单位复核，偏离市场价的，其增减幅度15%以外的工程量综合单价及对应的措施费（如有）均作相应调整，由承包人提出新的综合单价（执行相应定额及投标下浮率，材料价格执行施工期间《盐城工程造价》的市场指导价或市场信息价）和相应的措施费，经跟踪审计及发包人确认后调整。

3、零星项目（金额5万元以内）机械台班费，大、小挖机、吊车、点工执行市场价，其他机械执行定额。

19．违约

19.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

若发包人在工程实施过程中不能按照合同文件中约定的付款时间进行付款，中标的承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后，在约定期限内仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第15天起计算应付款的利息。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：   /     。

19.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人必须严格按合同工期完成（因不可抗力和发包人原因引起并经发包人书面确认的工期延误除外）合同约定范围的所有工程，以总监和发包人确认的竣工报告为准。若承包人不能够按期完成合同约定范围的所有工程，发包人将追究承包人的违约责任，如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，并按每延误一天向发包方支付人民币2000元的违约金，并直接从本工程的履约保证金中扣除。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

本工程质量如达不到合格标准，承包人将负责整改达合格，且整改所发生的费用由承包人自行承担，发包人还要对承包人按工程中标价的1.0%进行扣罚工程款，并直接从本工程的履约保证金中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

双方约定的承包人其他违约责任：    无   。

20．争议

20.1双方约定，在履行合同过程中产生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

⑴提交  /  仲裁委员会(建设工程仲裁办事处)仲裁；

⑵依法向人民法院起诉。

十一、其他

21．工程分包

21.1本工程发包人同意承包人分包的工程：该工程不得转包或违法分包。

22．不可抗力

22.1双方关于不可抗力的约定：  按通用条款约定执行 。

22.2因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：按通用条款约定执行 。

22.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

23．保险

23.1本工程双方约定投保按以下第 （2） 种方式执行：

⑴发包人投保内容：/。

发包人委托承包人办理的保险事项：   无

⑵承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。

24．担保

24.1本工程双方约定担保事项如下：

⑴发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： /

⑵承包人向发包人提供履约担保，但保金额及方式为：  /

⑶发包人向承包人退还履约担保的时间：/

⑷双方约定的其他担保事项：   无

25．合同份数

25.1双方约定合同份数：壹式 拾 份，甲方 伍 份，乙方 伍 份。

26．补充条款

26.1工程开工时， 该工程中标项目经理必须常驻现场，并按投标文件要求明确现场管理机构，参与工程实施。中标项目经理中途如须离开，必须书面申请，未经招标人同意的，招标人有权处不少于5000元/次处罚，其罚款由招标人直接从中标人的工程款中扣除。上述情况发生达3次（含3次）招标人有权单方终止合同。由此产生的责任和损失均由中标人负责，发包人有权向承包人索赔。

26.2中标人应自行协调处理施工期间非发包人原因而发生的各种矛盾，并承担相关费用，并承担相关费用。涉及建管、城管、环卫、安全、消防、治安防卫等部门需要办理相关手续时，由中标人自行办理，并承担相应费用。

26.3本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本帐户，实行专款专用。

26.4中标人自行承担工程施工过程中的质量、安全责任。

26.5在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即中止合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

① 不同意本工程合同条件；

② 自认合同价款比例和时间；

附件：工程质量保修书

发包人（全称）：盐城工业职业技术学院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就盐城工业职业技术学院纺织服装学院产教融合实训中心装饰工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：从该工程竣工验收合格之日起至该工程约定保修期满之日止为保修期。保修期内若因承包人施工责任引起的质量缺陷，承包人应该在本保修书约定期限内派人到场保修，并承担保修责任及保修费用；承包人不能在约定期限内派人到场保修的，可委托发包人委托他人保修，保修费用从发包人暂留有承包人质量保证金中扣除 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：上述质保期为最低年限，有新规范规定的按新规范规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质保期满如无任何质量问题后一次性无息退还。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

第七部分  评标定标办法

一、评标办法：

本项目评标办法采用合理低价法，由评标委员会按资格审查、符合性评审、报价评审三方面对投标文件进行评审。前一项评审不通过不参与下一项评审。

（一）资格审查
    1、审查各投标人及其项目负责人、授权委托人的资格是否符合招标公告和招标文件的规定。

2、审查以投标人提供的有效的营业执照（副本）原件、施工资质证书（副本）复印件加盖公章、投标人的安全生产许可证（副本）原件、项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证（B类）证书原件。

未提交上述原件资料、资料不全或提供的资料无效的，或投标人有违反《盐城市市场廉政准则规定（试行）》中规定情形的不予通过资格审查。

注：招标人要求提交的证书等原件资料如因年检或变更登记等原因无法提供，投标人需提供受理单位出具的证明（须标明有效期）原件及复印件，并附加盖投标人公章的证书复印件，方予认可。

（二）对于通过资格审查的投标人进行符合性和报价评审：

1、符合性评审
    投标人的投标文件是否符合招标文件，开、清标过程中发现的情况是否存在应予无效投标的情况，主要包括：投标保证金是否已按招标文件要求递交；投标文件签章是否符合招标文件的要求；投标文件载明的招标项目完成期限是否超过招标文件规定期限的；投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂列金额是否一致；投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础是否一致；    16.15投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的序号、项目名称、项目特征、计量单位、工程量是否一致的；投标人信誉、履约情况是否良好，近三年是否无重大工程质量、安全责任事故。

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会根据上述规定的标准对投标报价进行有效性评审。

符合要求的，通过符合性评审，否则不予通过评审。
2、报价评审 (100分)

以有效投标文件(有效投标文件是投标人的投标文件未被认定为无效投标)的评标价(评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价,下同)算术平均值为A﹝当有效投标文件≥ 7家时,去掉最高和最低 20 %(四舍五入取整,末位投标报价相同的均保留)后进行平均;当有效投标文仵 4-6家时,剔除最高报价 (最高报价相同的均剔除)后 进行算术平均;当有效投标文件<4家时,则 次低报价作为投标平均价 A﹞。

评标基准价 = A × K ,Κ值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为 95%、96%、97%、98% 。

投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低1% 的所扣分值0.6分，每高1%的所扣分值为负偏离扣分的1.5倍；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。（分值计算结果保留两位小数，第三位四舍五入。）

评标基准价一经确定，不因投诉、复议等外部因素改变，计算错误除外。

（三）中标候选人的推荐

（未经招标人同意在参考品牌外选取，未以答疑方式增加的作无效标处理，）评标委员会按其报价得分由高到低推荐1-3名有排序的中标候选人；投标人的得分相等时，投标人报价低的优先；投标报价相同时，由评标委员会通过抽签的方式确定中标候选人的排序。

二、定标办法：

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为最终中标人。

如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

附件1

诚信承诺书

本人__________（法定代表人全名）系_____ （公司名）法定代表人，现对该项目做出如下诚信承诺：

① 我方申报的所有资料都是真实、有效的;

② 我方不存在资质挂靠或参与串标、围标情形;

③ 我方投标项目负责人无在建工程；

④ 我方未被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚;

⑤ 若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位按照招标文件签订合同;

⑥ 我方未与其他投标人串通投标，采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；

⑦我方杜绝捏造、虚构事实等方式进行恶意投诉的行为；

我方在本次招投标活动过程中如有违背上述承诺诚实行为的：

- 自愿扣除本项目投标保证金。

②处罚公示期内，不得参与盐城市国有资金投资项目的投标。

③对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标单位的法定代表人必须本人签署诚信承诺书，否则招标人将拒收（退回）其投标文件。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：　 年　  月　　日

附件2

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处：

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件3

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的               （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证复印件粘贴处：

附件4

投标承诺书

致：　　　　　　　　　　　　　　　　　（招标人名称）：

1.根据你方招标项目　　　　　　的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）   　　（小写：　　　    　元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程对应标段的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方派出　　　（项目负责人姓名）作为本次招标项目的项目负责人。

3.我方已详细阅读全部招标文件，包括修改文件、答疑（如有）及有关附件，我方承诺完全响应并认可上述文件的所有内容。

4.我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。

5.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期　　日历天内完成并移交全部工程，并确保工程质量达到　　标准，同时严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

6、如果我方在投标有效期内撤回投标、无故放弃中标资格，或违反招标文件、法律、法规规定的其他事项，我方的投标保证金贵方不予退还。

7.  我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8. 除非另外达成协议生效，你方的《中标通知书》和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖章）：

地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

邮政编码：　　　　　　电话：　　　　　　传真：

日期：　　　年　  月　　日

附件5

一号标书封面样式：

本

（项目名称）

投 标 文 件

（一号标书）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

附件6

| 投标文件原件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称： |  |  |  |
| 序 号 | 原件名称 |  | 备 注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 注： 1、本表仅为核对投标人提供的证书等招标项目评标所需材料原件之用，如本表填写不下可按相同格式进行扩展； 2、如因投标人未按要求填写本表或填写内容表述不清造成原件材料缺失或无法核对，后果由投标人自负。 |  |  |  |

附件7

异议书（格式）

项目名称：

异议人：

住所地：                                       邮编：

法定代表人：                                 联系电话

异议人授权代表：                          性别：                  年龄：

住址：                                          联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议人与提起项目有利害关系的证明材料：

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年     月     日

说明：

1.异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章。

2.异议书有关材料是外文的，异议人应当同时提供其中文译本。

附件8

工程量清单计价成果文件（详见附件）

附件9招标人推荐品牌一览表

《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》

| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 推荐品牌 | 投标选 用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC阻燃线管 | 16#（具体规格以图纸为准） | 中财/金德/伟星 |  | 电路暗敷套管 |
| 2 | PVC线管直接 | 16#（具体规格以图纸为准） | 中财/金德/伟星 |  | 电路暗敷套管件 |
| 3 | PVC线卡 | 16#（具体规格以图纸为准） | 中财/金德/伟星 |  | 电路暗敷套管件 |
| 4 | PVC锁扣 | 16#（具体规格以图纸为准） | 中财/金德/伟星 |  | 电路暗敷套管件 |
| 5 | PVC接线盒 | 16#（具体规格以图纸为准） | 中财/金德/伟星 |  | 电路暗敷套管件 |
| 6 | PVC三通 | 16#（具体规格以图纸为准） | 中财/金德/伟星 |  | 电路暗敷套管件 |
| 7 | 电话线 | 四芯（具体规格以图纸为准） | AMP/PANDA/CHNT |  |  |  |  |
| 8 | 网线 | 八芯单频（具体规格以图纸为准） | AMP/PANDA/CHNT |  |  |  |
| 9 | BV铜芯线 | 2.5单股线（具体规格以图纸为准） | 远东/闪奇/江扬 |  | 普通插座 |
| 10 | BV铜芯线 | 4.0单股线（具体规格以图纸为准） | 远东/闪奇/江扬 |  | 空调等动力线 | 空调等动力线 |  |
| 11 | BV铜芯线 | 1.5单股线（具体规格以图纸为准） | 远东/闪奇/江扬 |  | 普通照明 | 普通照明 |
| 12 | 电工胶带等 | 20#（具体规格以图纸为准） | 优质 |  | 电路配件 |
| 13 | 空开等 | （具体规格以图纸为准） | CHNT/德力西/飞利浦 |  |  |
| 14 | 轻钢龙骨 | 见图纸（具体规格以图纸为准） | 龙牌/泰山/拉法基 |  |  |
| 15 | 石膏板 | 见图纸（具体规格以图纸为准） | 兴湘/龙牌/泰山 |  |  |
| 16 | 硅钙板 | 600*600（具体规格以图纸为准） | 阿姆斯壮/鲁泰/三乐 |  |  |
| 17 | 冲孔铝板 | 600*600（具体规格以图纸为准） | 欧标拖浦/西飞/优米 |  | 厚度1.0 |
| 18 | 铝合金 | （具体规格以图纸为准） | 兴发/凤铝/华西 |  |  |
| 19 | 石膏砌块 | （具体规格以图纸为准） | 地方品牌 |  |  |
| 20 | 免漆板 | 18MM，E0（具体规格以图纸为准） | 兴湘/千年舟/兔宝宝 |  | 山纹枫木 |
| 21 | 智能锁 | （具体规格以图纸为准） | 玻璃狗/三星/努比亚 |  |  |
| 22 | 拉手、合页等 | （具体规格以图纸为准） | 海蒂诗/汇泰隆/顶固 |  |  |
| 23 | 平板灯 | （具体规格以图纸为准） | 华艺/西顿/雷士 |  | LED |
| 24 | 筒灯 | （具体规格以图纸为准） | 华艺/西顿/雷士 |  | LED |
| 25 | 开关、插座 | （具体规格以图纸为准） | BULL/西门子/松下 |  |  |
| 26 | 墙砖 | 300*600（具体规格以图纸为准） | 伊诺/冠珠/简一 |  |  |
| 27 | 乳胶漆 | （具体规格以图纸为准） | 雅士利/立邦/三棵树 |  |  |
| 28 | 质感涂料 | （具体规格以图纸为准） | 克洛斯威/兰舍/千色花 |  |  |
| 29 | 墙布 | （具体规格以图纸为准） | 玉兰/OSSILE/KOBUS |  | 羊毛绒 |

备注：

投标人必须参照设计图纸、招标文件等相关技术要求并按招标人推荐品牌一览表中推荐的品牌选择一种品牌进行投标报价，投标人如未明确选用品牌或选用其它品牌产品投标，其产品的档次性能质量必须优于或相当于推荐品牌，并且在答疑截止时间前书面提出，由招标人书面认可后方可投标，否则将作无效标处理。

投 标 人（盖章）：

法 定 代 表 人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：