盐城工业职业技术学院零星工程监理服务招标公告（二次）

为保证学院工程质量，确保工程工期，现面向社会招聘2家专业监理单位对学院工程进行质量及工期等监督管理。

1、招标人名称：盐城工业职业技术学院

2、项目名称：盐城工业职业技术学院零星工程监理服务

3、招标代理机构：江苏双清工程造价咨询有限公司

4、项目概况：

4.1项目建设地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）。

4.2招标范围及内容：盐城工业职业技术学院零星工程监理服务，主要包含但不限于：对建设工程质量、安全、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

4.3招标规模：具体以招标人的委托书为准。

4.4质量标准：确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。

4.5工期要求：计划实施时间2018年11月至2020年12月31日，具体日期服从招标人建设工期要求。确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。

4.6服务期限：工程项目建设期全过程及保修期。

4.7资金来源及落实情况：国有100%且已落实

5、标段划分：本次招标项目共为一个标段。

6、特殊要求：该项目较为零散琐碎，地点分散，数量较多，单体工程量较小，监理工作总量较大。请各投标人根据实际情况，结合企业自身综合实力，自主决策参与投标，确保服务满足招标人的要求。

7、投标人资格要求：

7.1资质等级和范围：投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程专业或房屋建筑工程专业丙级及以上监理资质或综合监理资质的独立法人。

7.2拟投入工程项目的现场监理机构主要成员的资质和要求：

7.2.1总监理工程师资质和要求：总监理工程师必须具有住建部核发的注册专业为市政公用工程或房屋建筑工程的《注册监理工程师注册执业证书》（以注册专业为准）。

7.2.2其他专业的监理人员根据施工实际情况以及甲方要求增加或更换。

注：项目监理机构其他主要管理人员要求：项目监理机构主要管理人员配备须合理，人员配备不得低于省住房城乡建设厅关于印发《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》的公告【2017】第35号文件要求的最低配备标准。专业监理工程师和监理员必须符合在监工程监理规划监理人员进退场计划要求。

省外监理人员的从业资格按盐城市城乡建设局核发的《盐城市建筑业企业信用管理手册》的规定执行。

7.3投标申请人须保证代理人、本工程投标项目监理机构主要管理人员均为本单位的正式职工，并确保2018年8月～2018年10月连续3个月均在本单位缴纳养老保险。

7.4本项目招标人不接受投标人的企业法定代表人担任项目负责人。

7.5本项目招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

7.6本招标项目不接受联合体投标。

8、资格审查办法：资格后审

9、评标办法：经评审的最低投标价法，详见招标文件。

10、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“盐城市政府采购网”和“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“盐城市政府采购网”和“盐城工业职业技术学院招标采购网”上下载（招标文件工本费500元在开标现场现金交纳），投标人如确定参加投标，请如实填写参与《投标确认函》并在投标文件截止时间三天前按要求送达或邮件回复（邮箱号码：310920981@qq.com）。

如投标人未按上述要求发送《投标确认函》而直接参加投标的，其投标文件将不予接收。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”和“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布的信息更正公告。

注：本项目第一次招标时发送《投标确认函》但没有参加投标的投标人，谢绝再次参加本项目第二次招标的投标报名。

11、本次招标投标保证金

## 本次投标收取保证金。本次投标保证金金额为人民币叁仟元整，投标保证金必须在投标文件接收截止时间前与投标文件一起送达投标文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

## 投标保证金必须采用有效银行本票或银行汇票，不接受电汇、转账、现金、现金交款单、支票或其他形式的保证金。各投标人须在投标文件接收截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上汇出（不入账），以投标人汇出资金的银行日期为准，且保证金汇出单位必须与投标人名称一致，收款人名称：江苏双清工程造价咨询有限公司，开户行：中国银行股份有限公司盐城分行，账号：513158208001。投标文件接收截止时间前，各投标人将有效银行本票或银行汇票原件、基本帐户的银行开户许可证复印件（加盖单位公章）带至开标现场交工作人员核验，未按上述要求交纳投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

## 投标保证金退还方式：未中标人的投标保证金现场退还，中标人的投标保证金在签订合同并交纳招标代理服务费后，凭合同原件及交费凭证至招标代理机构财务部退还。

12、投标人有违反《盐城市市场廉政准则规定（试行）》中规定情形的，不予通过资格审查。

13、联系方式：

采购人项目联系人：倪一虎，联系电话：0515-88583100；

采购人招标联系人：赵萌，联系电话：0515-88588707；

采购人地址：盐城工业职业技术学院图文信息中心六楼604室；

采购代理机构联系人：尤鸿望， 联系电话：0515-88200316；

采购代理机构联系地址：盐城市紫薇广场C区7楼。

2018年11月2１日

投标人参与投标确认函

盐城工业职业技术学院

江苏双清工程造价咨询有限公司：

本单位将参与＿＿＿＿＿编号＿＿＿＿＿项目的投标，已在网站上下载标书，特发函确认。

单位名称：

项目负责人：

联系电话：

法人授权代表（投标代表）：

联系电话：                  传真：

邮箱：

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　　月　　　日

采购人联系人：赵萌

联系电话：0515-88588707

采购代理机构联系人：尤鸿望

联系电话：0515-88200316

盐城工业职业技术学院零星工程监理服务

招  标  文  件

招    标   人：                             (盖章)

法定代表人

(或委托代理人)：                       (签字或盖章)

招标代理机构：                          (盖章)

法定代表人

(或委托代理人)：                       (签字或盖章)

二O一八年十一月

第一部分  投标须知

前附表

| 序号 | 招标概况 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：盐城工业职业技术学院零星工程监理服务 招标人名称：盐城工业职业技术学院 招标范围及内容：盐城工业职业技术学院零星工程监理服务，主要包含但不限于：对建设工程质量、安全、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 招标规模：具体以招标人的委托书为准。 质量标准：确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。 工期要求：计划实施时间2018年11月至2020年12月31日，具体日期服从招标人建设工期要求。确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。 服务期限：工程项目建设期全过程及保修期。 |
| 2 | 本招标项目投标保证金金额为人民币叁仟元。详按招标公告。 |
| 3 | 递交疑问时间：2018年11月28日9时前； 递交方式：应以书面形式将投标疑问加盖投标人公章后，在上述时间前递交（或传真）至江苏双清工程造价咨询有限公司（地址：盐城市紫薇广场C区7楼 ，联系人：尤鸿望，联系号码：0515-88200316），如在规定期限内未递交疑问或未按规定报送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。 |
| 4 | 投标文件递交截止时间：2018年11月30日9时 地点: 盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）图书馆三楼第二会议室 |
| 5 | 开标时间：2018年11月30日9时 地点: 盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）图书馆三楼第二会议室 |

第二部分  总则

1、综合说明

1.1招标规模：盐城工业职业技术学院零星工程监理服务。具体以招标人的委托书为准。

招标范围及内容：盐城工业职业技术学院零星工程监理服务，对建设工程质量、安全、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

特殊要求：该项目较为零散琐碎，地点分散，数量较多，单体工程量较小，监理工作总量较大。请各投标人根据实际情况，结合企业自身综合实力，自主决策参与投标，确保服务满足招标人的要求。

1.2 标段划分：本项目共为一个标段。

1.3项目地点：盐城工业职业技术学院（盐城市解放南路285号）

1.4资金来源及比例：国有100%且已落实

2、招标方式

2.1 本项目招标方式：公开招标

2.2 招标文件的组成：本项目招标文件由投标须知、总则、技术参数、投标文件编制方法及要求、开标、评标、定标、合同主要条款、评标定标办法、附件等八部分内容组成。

3、投标人资格要求

3.1资质等级和范围：投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程专业或房屋建筑工程专业丙级及以上监理资质或综合监理资质的独立法人。

3.2拟投入工程项目的现场监理机构主要成员的资质和要求：

3.2.1总监理工程师资质和要求：总监理工程师必须具有住建部核发的注册专业为市政公用工程或房屋建筑工程的《注册监理工程师注册执业证书》（以注册专业为准）。

3.2.2其他专业的监理人员根据施工实际情况以及甲方要求增加或更换。

注：项目监理机构其他主要管理人员要求：项目监理机构主要管理人员配备须合理，人员配备不得低于省住房城乡建设厅关于印发《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》的公告【2017】第35号文件要求的最低配备标准。专业监理工程师和监理员必须符合在监工程监理规划监理人员进退场计划要求。

省外监理人员的从业资格按盐城市城乡建设局核发的《盐城市建筑业企业信用管理手册》的规定执行。

3.3投标申请人须保证代理人、本工程投标项目监理机构主要管理人员均为本单位的正式职工，并确保2018年8月～2018年10月连续3个月均在本单位缴纳养老保险。

3.4本项目招标人不接受投标人的企业法定代表人担任项目负责人。

3.5本项目招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

3.6本招标项目不接受联合体投标。

# 4、资格审查方式

4.1本招标项目资格审查方式：采用资格后审办法。

5、投标有效期

本招标项目投标有效期为45日历天。

# 6、投标保证金

6.1投标保证金：详按招标公告执行。

6.2 履约保证金：中标价的5%，服务期满无任何质量问题后一次性退还。

6.3除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，没收其投标保证金，已中标的，取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

6.3.1投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件的；

6.3.2中标后无正当理由放弃中标项目的；

6.3.3中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

6.3.4中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

6.3.5投标有效期间，投标人在中国行政区域有不良行为记录且在公示期内，经查属实的。

第三部分  技术参数

1、计税方式

本项目采用增值税一般计税方法。

2、合同定价方式

2.1本项目合同采用“固定费率”。

2.2投标人应根据《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670号），并结合市场行情、自身综合实力、管理水平、充分考虑到项目实施期间各类市场风险等各项因素自主确定不低于成本价进行投标报价。

本监理服务项目招标时按监理费费率进行投标报价，在工程实施期间和竣工结算时无论发生投资规模增减或遇国家政策性文件调整，中标时的监理费费率不作调整。

2.3最高限价：本次招标只接受费率报价，各投标企业根据自身情况结合本工程的实际特点等所有因素自主报价，但不得高于国家发展改革委《建设工程监理与相关服务收费标准》发改价格【2007】670号文件规定计取监理费用的60%（结算时中标费率不再调整，监理计费基础按监理范围内经审计审定的工程结算价计算，不包括土地征用、设备投资、设计费用等其它费用）。

各投标人应在最高限价以下进行投标报价，高于最高限价的投标报价，招标人将不予接受，视为无效标书。

注：最终监理费取费基数为所监理项目审定价，按国家发展改革委《建设工程监理与相关服务收费标准》发改价格【2007】670号文件规定计算的监理费用×      %（中标费率）。

2.4投标人投标报价的监理费为完成本次项目要求的监理内容所发生的全部费用，主要包括（但不限于）：投标报价应包括投标人完成招标文件所确定的委托监理的范围内和完成所有监理工作所需的全部费用，投标人应充分考虑为完成本项目监理服务所必须的一切费用（包括风险因素），合同实施期间，无论国家监理收费标准有任何变动，本项目的中标费率均不再调整，招标人不再另行支付任何费用。

3、投标报价的编制依据：

3.1招标人提供的招标文件、答疑文件及补充通知；

3.2 《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670号）有关文件规定；

3.3  服务项目特点、情况；

3.4  投标人的经营状况及行业市场行情。

第四部分  投标文件编制方法及要求

1、投标报价文件的编制依据及要求

# 1.1投标报价文件编制的依据：

1.1.1招标人发出的招标文件编制说明、答疑文件、补充通知；

1.1.2设定的最高限价；

1.1.3省、市现行其他相关配套文件；

1.1.4 与建设项目相关的标准、规范等技术资料。

# 1.2投标报价文件编制的要求：

1.2.1按照投标承诺书的格式填报投标报价。

1.2.2投标人在投标报价时，不得进行投标总价或合价的优惠（或降价、让利）或隐性提价，上述情况中如有，招标人将认为投标人违背了诚信的原则，后果由投标人自负。

2、投标文件的编制方法及要求

投标人应认真仔细阅读下述所有内容，如未按下列要求编制投标文件的视为未实质性响应招标文件要求，招标人有权拒收其投标文件或视为无效投标。

2.1本次招标的投标文件为 一 个标书，正本一份，副本三份。。

2.2 标书应包括的内容：

2.2.1 封面（样式见附件）；

2.2.2 法定代表人身份证明书（样式见附件）；

2.2.3 授权委托书（如有授权，样式见附件）；

2.2.4 投标承诺书（样式见附件，允许另附一个详细说明）。

2.2.5投标人营业执照（副本）复印件、投标人资质证书（副本）复印件加盖公章；

2.2.6总监理工程师的《注册监理工程师注册执业证书》复印件、拟投入工程项目的专业监理人员的相关证书复印件。

2.2.7委托代理人、本工程投标项目监理机构主要管理人员的2018年8月～2018年10月连续3个月在本单位向投标人所在地劳动保险部门交纳的养老保险复印件加盖公章；

2.2.8拟参加项目组人员一览表（样式见附件）；

2.2.9拟参加项目负责人履历表（样式见附件）；

2.2.10评标办法规定审查以及投标人认为应该提供的其他资料。

以上材料复印件装订成册。

另2.2.5～2.2.7原件单独密封（袋内附原件清单，资质证书副本可为复印件加盖公章），随投标文件一并提交。

2.4投标文件编制的其他要求：

2.4.1招标文件提供的表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展。

2.4.2投标文件须用不能擦去的黑字书写或打印，正、副本装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

# 3、投标有效期

3.1本招标项目投标有效期见第一部分投标须知。

3.2在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3在投标有效期结束前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，但相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。

4、投标文件的密封与标志

4.1投标文件按招标文件的格式、样式要求装订、签署和盖章后装入封袋、封袋大小根据需要自行制作，在每个封袋上正确标明工程名称、投标人名称。

4.2所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章。

5、投标文件的递交

5.1投标人必须在招标文件规定的投标文件递交截止时间前完成投标文件的递交。

5.2投标人递交投标文件的地点：见投标须知前附表。

6、投标文件的修改与撤回

6.1在招标文件规定的投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但必须以书面形式通知招标人。

6.2所递交的修改或撤回通知必须按照本招标文件中对投标文件的要求进行编制、装订、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。

6.3修改的内容为投标文件的组成部分。

7、投标费用

投标人应承担其编制和递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

本项目中标人与招标人签订合同前，均须向招标代理机构支付招标代理服务费，收费标准按中标价的1.5%×42%计取（如低于3000元的直接按3000计取）；上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊含进投标报价中，且不得单列。

第五部分  开标评标定标

1、评标定标办法和评标规则

本项目评标办法采用 经评审的最低投标价法 ，评标委员会按评标办法推荐有排序的中标候选人，由招标人依照国家有关法律、法规及定标办法确定中标人，具体评标定标办法及评标规则详见第七部分。

2、开标、评标、定标

2.1开标按投标须知前附表规定的时间、地点举行。

投标人开标必须出席的人员为投标人的法定代表人(或其委托代理人)，必须出席的人员未出席的或未提供居民身份证(或其他有效的身份证明)，招标人或招标人委托的招标代理机构将拒收（退回）其投标文件。

开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，并由投标人代表检查投标文件的密封情况，工作人员当众启封有效投标文件及修改文件，宣读投标文件的主要内容。

投标人对开标内容有异议的，应当在开标现场提出，否则视同认可。

2.2评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并根据评标办法约定的数量推荐标明顺序的中标候选人。招标人依法确定中标人。

3、评标定标办法

详见第七部分。

4、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标予以否决：

4.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

4.2投标人法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书原件的（如有授权）；

4.3投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

4.4经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

情况除外于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的）绝其投标）

4.5同一投标人提交两份及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外；

4.6未按招标文件要求提供投标保证金的；

4.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限或承诺的质量标准低于招标文件要求的标准的；

4.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

4.9投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

4.10投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的验收、计量、价款结算和支付办法的；

4.11未按招标文件要求的承诺内容做出明确承诺的；

4.12未按招标文件要求编制投标文件的；

4.13未按招标文件规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.14参加开标会议的投标人的法定代表人（或其委托代理人）未提供居民身份证（或其他有效的身份证明）的；

4.15不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

4.16以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

4.17在开标评标过程中，投标单位人员违反规定滞留开标现场、扰乱秩序、酗酒、大声喧哗、影响开标评标工作或采取其他方式对招标人和评委施加影响的；

4.18本招标文件及法律、法规规定的其他无效投标情形。

5、投标文件的澄清

5.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面方式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正；澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.3对于评标委员会要求澄清、说明或者补正的内容，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得改变投标文件的实质性内容；书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，并视为投标文件的组成部分。

5.4评标委员会对投标人提交的答复仍有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.5投标截止时间后，投标文件中没有列入的价格和优惠条件或投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6、评标、定标

6.1评标委员会组成

6.1.1评标委员会由招标人组织相关专家和其他人员组成。

6.1.2评标委员会在评标时独立开展工作，负责评审所有投标文件，并根据评标办法推荐中标候选人。

6.1.3评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7、中标结果及授予合同

招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期前确定。

7.1招标人应当及时在相关媒介上公示中标候选人，公示期不少于3日。

7.2招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照国家有关规定和招标文件及中标人的投标文件订立书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限、付款方式、结算办法等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，合同双方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

8、其他

8.1中标结果公示后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。公示期间，除中标候选人外，其他投标人如对中标结果无异议，其委托代理人可凭居民身份证退还原件资料；公示期满后，如中标候选人对中标结果无异议，其委托代理人可凭居民身份证退还原件资料。如因投标人未能及时取回原件而造成资料丢失，后果由投标人自负。除原件外，所有的投标文件均不予退还，请投标人另行存档备份。

8.2投标须知以及答疑文件、补充通知对本条款作出补充调整的，从其规定。

8.3本条款未尽事宜，按国家和省有关法律、法规规定处理。

第六部分  合同主要条款

发包人：即招标人

承包人：即中标人

合同价：合同价=按国家发展改革委《建设工程监理与相关服务收费标准》发改价格【2007】670号文件规定计算的监理费用×      %。

1、监理机构人员配备要求

1.1项目监理机构主要管理人员配备须合理，人员配备不得低于省住房城乡建设厅关于印发《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》的公告【2017】第35号文件要求的最低配备标准。专业监理工程师和其他监理人员必须符合在监工程监理规划监理人员进退场计划要求。

总监理工程师必须身体健康，个人社会信誉良好；

专业监理工程师、现场其他监理人员必须专业能力强，身体健康，个人社会信誉良好；

拟投入工程项目的现场主要监理组成员应专业配置齐全，除总监理工程师外还须配备相关专业的专业监理工程师，其他监理人员根据施工实际情况以及甲方要求增加或更换。

1.2监理机构人员岗位职责

1.2.1总监理工程师

项目总监理工程师是中标人派出的全面履行监理合同的总负责人，负责行使监理合同授予的各项权力，履行监理合同规定的各项义务，并领导项目监理机构的工作，对外向招标人负责，对内向本单位负责。其岗位职责是：

1.2.1.1确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

1.2.1.2主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

1.2.1.3审查分包单位的资质，并提出审查意见；

1.2.1.4检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

1.2.1.5主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

1.2.1.6审定施工单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

1.2.1.7审核签署施工单位的申请、支付证书和协助审核施工单位呈报的工程竣工结算；

1.2.1.8审查和处理工程变更；

1.2.1.9主持或参与工程质量事故的调查；

1.2.1.10调解招标人与施工单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

1.2.1.11组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

1.2.1.12审核签认分部工程和单位工程质量检验评定资料，审查施工单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

1.2.1.13主持整理工程项目的监理资料。

1.2.2专业监理工程师

1.2.2.1负责编制本专业的监理实施细则；

1.2.2.2负责本专业监理工作的具体实施；

1.2.2.3组织、指导、检查和监督本专业其他监理人员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

1.2.2.4审查施工单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

1.2.2.5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

1.2.2.6定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

1.2.2.7根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

1.2.2.8负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

1.2.2.9核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及质量情况，根据实际情况对有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认；

1.2.2.10负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

1.2.3其他监理人员

1.2.3.1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

1.2.3.2检查承包人投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

1.2.3.3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

1.2.3.4按设计图及有关标准对施工单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

1.2.3.5旁站工作发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

1.2.3.6做好监理日记和有关的监理记录。

1.3监理责任期内中标人必须确保投标时所确定的监理机构人员完全到位，如因特殊情况须经招标人书面同意；如未经招标人书面同意而未到场的，总监理工程师有一次罚款2000元，专业监理工程师有一次罚款1500元，其他监理人员有一次罚款1000元，从当期监理费用中予以扣减。

如招标人认为因监理人员不到位给工程实施带来投资、质量、进度、安全隐患或因监理人员工作缺位、失职时将要求中标人更换相应监理人员。

如因监理人员无故不到场而被罚款达5人次或因中标人原因被招标人要求更换监理人员的，扣减总监理费用的10%，并从当期监理费用中予以扣除；严重时将终止合同，并保留进一步追究中标人责任的权利。

# 2、监理工作内容

2.1施工准备阶段的监理。审核设计单位施工图纸，审核施工单位施工方案、施工进度计划安排，复核开工条件等。

2.2施工阶段的监理。组建项目现场监理机构，严格按法律、法规、地方规定和现行监理规范开展工作，认真做好“三控”（质量控制、进度控制和投资控制）、“三管”（合同管理、安全管理和信息管理）、和“一协调”工作，确保达到项目“质量好、投资少、进度快”的管理目标。

2.3质量保修阶段的监理。中标人应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展工作；承担质量保修期监理工作时，中标人应安排监理人员对招标人提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对施工单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认；监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报招标人。

# 3、监理目标

3.1合同质量目标按中标人投标时的承诺质量目标执行；如果因中标人自身原因致使所监理的工程质量达不到承诺质量目标，将对中标人扣罚40%的监理服务费。

3.2进度控制目标：确保工程在招标人与施工单位签订的工程施工合同所约定的工期内完成。在整个监理活动中不断检查，施工实际进度是否偏离总进度计划。否则应要求施工单位采取有力措施，确保工程按期竣工，交付使用。

3.3投资控制目标：工程投资严格控制在施工单位投标报价范围内，如施工单位因工程索赔或工程变更增加造价，事先应征得招标人同意。

3.4安全控制目标：督促施工单位严格按安全操作规程进行操作，确保安全无事故。

# 4、监理工作要求

# 4.1施工准备阶段

4.1.1审核设计图纸，对图纸中存在按图施工困难、影响工程质量以及图纸错误等问题，中标人应通过招标人向设计单位提出书面意见和建议。

4.1.2审核施工单位施工组织设计，保证施工方案的科学性、针对性、合理性和合法性，并督促施工单位健全现场管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，审查施工单位专职管理人员和特种作业人员的资格证和上岗证。

4.1.3审核施工单位施工进度计划安排，对照招标人总体工期要求和施工单位承诺的工期计划，审查施工单位报送的施工进度计划的合理性和可行性，并将施工进度计划细化分解到具体月、旬、日，确保工期目标的顺利实现。

4.1.4制定招标人项目实施计划，对工程量清单其它项目清单中招标人费用部分以及专业工程暂估价和材料暂估价等，根据工程总体实施要求，制定具体落实计划，报送招标人实施。

4.1.5完成合同约定以及有关法律法规规定的其它有关工作。

# 4.2施工阶段

4.2.1质量控制

工程质量是整个工程的核心,与投资、进度、安全既对立又统一，所以中标人必须以工程质量为中心，严格执行国家及各级政府颁发的现行规范、规程、标准、合同和设计文件等内容，保证工程质量达到国家合格质量标准。质量控制分为事前控制、事中控制和事后控制，其中重点应是质量的事前控制。

4.2.1.1质量的事前控制

监理人员掌握和熟悉质量控制的技术依据 ,包括设计图纸设计说明书、建筑工程施工质量验收统一标准及各工程施工质量验收规范、组织设计技术交底及图纸会审、有关工程质量的规定、施工场地质检验收、现场定位轴线及高程标桩的测量验收、检查施工单位的主要技术负责人及各职能人员是否到位、施工技术人员及特殊工种操作人员的上岗证、工程所需原材料半成品的质量控制、所有设备在安装前按技术说明书的要求进行质量检查、审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。

4.2.1.2质量的事中控制

中标人应针对监理项目的具体情况，制定工艺过程的质量控制手段：（1）工序交接检查。中标人应坚持上道工序不经过检查验收不准进行下道工序的原则。上道工序完工，核验合格后方能进行下道工序施工。（2）隐蔽工程检查验收。隐蔽工程完成后,现场监理工程师必须检查验收并签署明确意见。凡涉及质量、技术问题的处理结果具有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师一人签署并以书面为据；专业监理工程师、现场其他监理人员可在有关质量、技术方面原始凭证上签署，最后由项目总监理工程师核签后方才有效。

4.2.1.3质量的事后控制

组织单位、单项工程竣工验收；项目竣工验收；监理工作的工程技术文件资料并编目建档，移交招标人。

4.2.1.4中标人应对照监理规范，采取旁站、巡视、平行检验、试验检测等立体手段加强对工程质量的控制，施工单位的重点部位施工计划应及时向中标人书面报送，中标人的旁站具体人员应书面向招标人报送。

4.2.2投资控制。

4.2.2.1投资的事前控制。熟悉设计图纸、设计要求、标底标书、分析合同价构成因素,明确工程费用最易突破的部分和环节,从而明确投资控制的重点，预测工程风险和可能发生的索赔诱因、制定防范性对策，减少向业主索赔的发生、协助业主及时提供设计图纸等技术资料,不要违约造成索赔条件。

4.2.2.2投资的事中控制。工程变更、设计修改要慎重，协助招标人事前进行技术经济合理性预分析；严格经费签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工等签证、使用机械签证、材料代用、材料调价的签证，必须征得招标人同意后核签；按合同规定，及时对已完工程计量验方；及时掌握国家调价的范围和幅度；检查、监督施工单位执行合同情况，使其全面履约；定期向业主报告工程投资动态状况。

4.2.2.3投资的事后控制。协助审核施工单位提交的工程结算书、公正地处理施工单位提出的索赔。

4.2.3进度控制。

对招标文件所规定的最后竣工日期，进行倒排，并逐个阶段进行控制。

4.2.3.1进度的事前控制。（1）编制工程项目实施总进度计划；（2）对施工单位提交的施工进度计划进行把关；（3）对施工单位提交的施工方案进行审核把关；（4）协助招标人进行现场施工条件的准备。

4.2.3.2进度的事中控制。建立反映工程进度状况的监理日志；逐日如实记载每日形象部位及完成的实物工程量,同时记载影响工程进度的内、外、人为和自然的各种因素；对照施工单位的总体进度计划，对单位工程、单项工程的月、日进度进行控制，并形成每月工程进度报告。

4.2.3.3进度的事后控制。当实际进度与计划进度发生差异时，在分析原因的基础上制定保证总工期不突破的对策措施，如缩短工艺时间、减少技术问题、实行平行流水立体交叉作业等以及增加作业台数、增加工作人数、增加工作班次等。

4.2.4安全管理。

为提高本项目安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，实现安全及文明施工管理工作的标准化、规范化，中标人必须督促施工单位建立全面的施工安全管理制度并对其落实的执行情况进行检查和监督管理,保障其最终目标(零事故、零伤亡)的实现。

4.2.4.1对安全管理目标的预控。开工前,中标人应会同招标人组织勘察、设计和施工单位就勘察、设计文件中涉及结构、施工及使用安全的问题进行专项技术交底；协助督促施工单位建立安全保障及监督体系，确定安全生产责任人，配备专职安全施工管理员，完善“三检”制度；审查施工组织设计中安全措施的完整性和针对性；审查施工单位的安全教育制度及其落实情况，核查专职安全员及特种作业人员的持证上岗情况，严禁无证上岗；监督施工单位进行分部(分项)工程的安全技术交底，并督促其建立班前安全活动制度。

4.2.4.2对安全管理目标的过程控制。中标人应检查施工单位安全保障体系的运行情况和措施的落实情况；组织现场巡视检查，发现违章即予以制止；发现安全隐患,责令其停工整改；定期组织安全检查，按《施工安全检查标准》的要求进行安全评价，召开安全专题会议，将结果进行通报，并做好会议记录；对整改情况进行复查，确保隐患的消除。

4.2.4.3因中标人管理不力、监理缺位而发生安全事故的，按照国家有关法律法规的相关规定，追究中标人的责任。

4.2.5合同管理、信息管理及组织协调工作。

4.2.5.1根据招标人与施工单位签订的施工合同内容，加强合同的跟踪管理；审核工程设计变更和核定施工单位申报的实物工程量；督促施工单位落实合同进度计划，根据工程进度实际值与计划值的比较、分析，提出意见；合同执行情况每月在建设监理月报中准确地向招标人反映。

4.2.5.2中标人应将工程项目实施阶段全过程的有关质量、工期、投资、安全等方面通过文件、会议、纪要、座谈等多种形式的信息进行收集、分类、整理，为招标人在工程实施过程中的科学决策提供充分的依据。

4.2.5.3协助招标人协调、处理现场出现的各种问题；定期组织计划协调会，尽快解决施工单位现场项目部难以解决的问题；协调各方施工关系，保证各分项工程之间密切配合，整体顺利实施。

# 4.3竣工保修阶段

4.3.1建设项目（工程）竣工验收后,中标人根据工作量和工作缺陷,配备保修责任期监理人员,进行保修责任期的监理工作。

4.3.2在整改和遗留工程的监理工作中，总监理工程师仍坚持上道工序未经检查验收不准进行下道工序的原则，确保工程质量。

4.3.3在保修期内总监理工程师应督促设计单位、施工单位,设备材料供应单位认真做好保修工作。并加强现场巡视，发现缺陷时，能够及时通知施工单位和有关保修部门尽快前往检查，组织人力、物力进行修理。

4.3.4总监理工程师在确保保修责任及修复费用的处理上必须根据造成问题的原因以及具体返修内容，与各有关单位共同商定处理办法，并监控实施。

5、付款方式

本项目监理费实行分期支付，具体如下：

5.1工程竣工验收合格后，当年年底前付至工程监理服务费的70%；

5.2余款在施工单位报送结算，经审计结束入账后一年内结清。

6.结算方式

6.1本次招标监理服务结算方式：最终监理费基数按所监理项目审定价为基数，合同价=按国家发展改革委《建设工程监理与相关服务收费标准》发改价格【2007】670号文件规定计算的监理费用×      %。。

6.2本项目监理价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

7、分包

本项目不得转包或分包。一经发现，招标人有权解除合同，并处以伍万元的罚款。

8、违约责任

按《中华人民共和国合同法》执行。

9、其它

9.1本项目价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

9.2标准条件执行建设部、国家工商行政管理局监制的《工程建设委托监理合同》GF－2012－0202中第二部分标准条件。

10、技术规范

# 本项目采用的技术规范按现行建筑工程验收标准及施工规范执行。

第七部分  评标定标办法

一、评标办法：

本项目评标办法采用经评审的最低投标价法，由评标委员会按资格审查、符合性评审、商务性评审三方面对投标文件进行评审。前一项评审不通过不参与下一项评审。

（一）资格审查

1、审查各投标人及其项目负责人、授权委托人的资格是否符合招标公告和招标文件的规定。

2、审查各投标人提供的有效的营业执照（副本）原件、监理资质证书（副本）复印件加盖公章；总监理工程师的《注册监理工程师注册执业证书》原件；拟投入工程项目的专业监理人员的相关证书原件。

3、审查委托代理人、本工程投标项目监理机构主要管理人员2018年8月～2018年10月连续3个月在本单位向投标人所在地劳动保险部门交纳的养老保险原件。

未提交上述原件资料、资料不全或提供的资料无效的，或投标人有违反《盐城市市场廉政准则规定（试行）》中规定情形的不予通过资格审查。

注：招标人要求提交的证书等原件资料如因年检或变更登记等原因无法提供，投标人需提供受理单位出具的证明（须标明有效期）原件及复印件，并附加盖投标人公章的证书复印件，方予认可。

（二）对于通过资格审查的投标人进行符合性和商务性评审：

1、符合性评审

投标人的投标文件是否符合招标文件，开、清标过程中发现的情况是否存在应予无效投标的情况，主要包括：投标保证金是否已按招标文件要求递交；投标文件的格式、签章和正副本数量是否符合招标文件的要求；招标文件要求明确承诺的内容投标人是否明确承诺且不低于招标文件的要求；投标人信誉、履约情况是否良好，近三年是否无重大工程质量、安全责任事故。

符合要求的，通过符合性评审，否则不予通过评审。

2、商务性评审

（1）投标人的投标文件未被认定为无效投标。

（2）投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求,且经评审不低于成本。

（3）投标人的报价不高于最高限价。

上述（1）至（3）项按顺序进行评审，前一项未通过的不参与下一项的评审，不符合上述（1）至（3）项任意一项要求的，不予通过商务性评审。

（三）中标候选人的推荐

对于通过资格审查、符合性评审和商务性评审的投标人，评标委员会按其投标报价由低到高进行排序推荐中标候选人。

二、定标办法：

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，当场确定排名第一和第二的中标候选人为最终中标人。

如排名第一、第二的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

附件1

本

盐城工业职业技术学院零星工程监理服务

投 标 文 件

投标人名称:                      (盖法人章)

法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章)

日期：        年    月    日

附件2

法定代表人身份证明书

单位名称：                                                     .

单位性质：                                                     .

地    址：                                                     .

成立时间：          年    月    日

经营期限：                                                    .

姓    名：               性别：             年龄：            .

职   务：           系：                              (投标人单位名称)   的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处：

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件3

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                                 （单位名称）的    （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加                     （招标人名称）                                   项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：          性别：       身份证号码：

电话：                传真：        手机：

身份证复印件粘贴处：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件4                  投标承诺书

致：（招标人名称）                  ：

1.根据你方招标项目的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、建设标准及其他有关文件后，愿按国家发展改革委《建设工程监理与相关服务收费标准》发改价格【2007】670号文件规定计算的监理费用×      %（以所监理项目的工程审定价为基数）完成招标文件要求的监理任务及招标方要求的所有监理服务，包括后续服务工作。

2.我方派出（总监理工程师姓名）     作为本次招标项目的项目负责人。

3.我方已详细阅读全部招标文件，包括修改文件、答疑（如有）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

4.我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。

5. 我方承诺在工程实施期间，监理的检测设备随用随到。

6. 我方承诺监理工程质量达到        标准。

7．我方保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的，如有使用虚假资料骗取投标、中标资格，或隐瞒公司有不良行

为，除自愿放弃中标资格外，三年内不再进入盐城市建筑市场。

8.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9.除非另外达成协议生效，你方的《中标通知书》和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖章）：

地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

邮政编码：                电话：             传真：

日期：    年   月   日

附件5

拟投入到工程项目的监理机构成员一览表

投标人(公章)：

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 职务 | 职称 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总监 |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业监理工程师 |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |

附件6

监理机构成员履历表

投标人(公章)：

| 姓 名 |  | 民 族 |  | 健康状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 年 龄 |  | 职 务 |  |
| 专 业 |  | 职 称 |  | 监理职称 |  |
| 毕业院校 |  | 学 历 |  | 毕业时间 |  |
| 专业工作年限 |  | 监理工作年限 |  | 本项目拟任职务 |  |
| 个人 主要 简历 |  |  |  |  |  |
| 培训 经历 |  |  |  |  |  |
| 监理 工作 简历 |  |  |  |  |  |

| 附件7 投标文件原件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称： |  |  |  |
| 序号 | 原件名称 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 注： 1、本表仅为核对投标人提供的证书等招标项目评标所需材料原件之用，如本表填写不下可按相同格式进行扩展； 2、如因投标人未按要求填写本表或填写内容表述不清造成原件材料缺失或无法核对，后果由投标人自负。 |  |  |  |